***Załącznik nr 3 do postepowania zakupowego nr 1/02/2024 r.***

PROJEKT UMOWY NR…………

Umowa zawarta w dniu …………… 2024 r. pomiędzy:

**Parafią Rzymskokatolicką** **pw. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach**, Dzierzkowice-Rynek 144, 23-251 Dzierzkowice, NIP : 7151502973, Regon : 040031883, reprezentowaną przez :

Ks. Wiesława Rycerza – Proboszcza

Zwanym dalej „Parafią”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………..

o następującej treści:

Zawarcie umowy następuje w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu zakupowym nr 1/02/2024 r.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

Parafia powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „ZAPROJEKTUJ – WYBUDUJ” – roboty budowlane pn. **„Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowym kościele pw. św. Stanisława   
i św. Marii Magdaleny w Dzierzkowicach”,** która otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. **Zakres przedmiotu umowy**

**Przedmiotem umowy będzie wykonanie następującego zakresu prac:**

**-** zalewanie posadzki,

- instalacja pionowa i pozioma,

- zbrojona wylewka betonowa,

- montaż termopakietów w ramy okienne,

- montaż wentylacji mechanicznej na górze,

- ułożenie zdjętego kamienia,

- czyszczenie i malowanie elewacji,

**-**opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pozytywnie zaopiniowanej przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego oraz pozwolenia budowlanego.

**§ 2**

**Postanowienia ogólne**

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej terenu oraz Kościoła, zapoznał się z warunkami robót i uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób niezakłócający funkcjonowania Parafii w budynku będącego przedmiotem umowy.
3. Z uwagi na fakt, że budynek, w którym prowadzone mają być roboty jest czynnym budynkiem użyteczności publicznej, prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia muszą być prowadzone w taki sposób, a by zachować ciągłość funkcjonowania budynku w standardowych godzinach jego użytkowania   
   (msze św., uroczystości i wszelkie inne wydarzenia parafialne).
4. Wykonawca oświadcza, że po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia nr 1/02/2024 r. wraz z załącznikami i nie wnosi do poważnych uwag, to znaczy uznaje je za wystarczającą z punktu widzenia celu, któremu ma służyć to jest dla zaprojektowania, uzyskania wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń wymagalnych oraz wykonania robót budowlanych, instalacyjnych i prac konserwatorskich.
5. Prace muszą zostać wykonane z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia na prośbę Parafii listy materiałów   
   (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planują wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych materiałów oraz ewentualnych zamienników dokonana zostanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy doradczym udziale Konserwatora Zabytków. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Parafia nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia.
6. Zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań zamiennych w stosunku do projektu na wniosek Wykonawcy może spowodować wzrost wynagrodzenia. Stosowanie takich rozwiązań każdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem nieważności.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane   
   z realizacją umowy, w szczególności ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do wykonania robót materiałów i zainstalowanych   
   w ramach wykonania robót urządzeń.
9. Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze wszelkimi odnośnymi przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Parafii leży wyłącznie ustanowienie inspektora nadzoru oraz wykonywanie obowiązków inwestora, które zgodnie z prawem nie mogą być wykonywane przez inny podmiot.
10. Wykonawca zobowiązany jest również najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć parafii kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztów na planowane prace projektowe oraz roboty budowlane, w którym wykonawca stosuje własne ceny i stawki. Kosztorys należy sporządzić w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz   
    o dokonane własne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w celu wyliczenia ceny zapewniającej całkowite wykonanie zamówienia.
11. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej Umowy podwykonawcy.
12. Za działanie jak i zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działanie i zaniechanie własne.
13. Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz ze sporządzoną zgodnie obowiązującymi przepisami dokumentacją powykonawczą i zdjęciową.
14. Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. na czas trwania realizacji Umowy i może być wypowiedziana przez Wykonawcę tylko z ważnych przyczyn. Ważnymi przyczynami uprawniającymi do wypowiedzenia umowy jest ciężka choroba Wykonawcy oraz siła wyższa.

**§ 3**

**Obowiązki Wykonawcy**

Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo   
w postanowieniach umowy:

1. Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania.
2. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji.
3. Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów oraz zmian i uzupełnień we wcześniej przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane opracowania powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami   
   i normami oraz skoordynowana międzybranżowo.
4. Protokolarne przejęcie odbioru wykonania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy, a w szczególności:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych;

b) oznaczenie i ogrodzenie tam, gdzie to jest ze względów bezpieczeństwa wymagane, terenu budowy lub innych miejsc, które mogą być traktowane jako stanowiące część terenu budowy;

c) inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

5. Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy   
i należytego nadzoru przez osoby posiadające właściwe uprawnienia wymagane przepisami prawa.

6. Zatrudnienie przy realizacji umowy pracowników wykwalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania robót.

7. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci, utylizacja odpadów powstałych   
w wyniku prowadzenia robót budowlanych;

8. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawców, a po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku;

9. Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji.

10. Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca pracy.

11. Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy, przekazania Parafii Dziennika budowy.

12. Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie wraz z postępem prac.

13. Przekazywania dokumentacji powykonawczej na żądanie Parafii podczas realizacji umowy.

14. Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

15. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i wyrobów budowlanych przez siebie dostarczonych spełniających wymagania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

16. Wyroby budowlane, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo Budowlane i posiadać aprobatę techniczną.

17. Umożliwienia wstępu na teren budowy osobom upoważnionym przez Parafię lub Wykonawcę.

18. Uporządkowania placu budowy po zakończeniu prac na własny koszt.

19. Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót.

21. Terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

22. Uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleń związanych   
z realizowaniem przedmiotu umowy.

23. Stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

**§ 4**

**Termin Wykonania**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do dnia **30.09.2024r.**
2. Termin ten obejmuje wykonanie całości przedmiotu umowy.
3. Odbiór ostateczny zostanie dokonany po wykonaniu całości przedmiotu umowy   
   i wcześniejszym powiadomieniu Parafii o gotowości do odbioru (zgłoszenie wykonanych robót, usług i dostaw do odbioru).
4. Dla dokonania czynności odbioru przez Parafię, Wykonawca winien zakończyć wszystkie roboty, usługi i dostawy będące przedmiotem zamówienia oraz zgłosić ten fakt Parafii niezwłocznie, aby Inspektor nadzoru mógł dokonać czynności odbioru.

**§ 5**

**Wynagrodzenie**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na podstawie oferty przetargowej i wynosi…………………………..zł brutto,

(słownie: ………………………………………………………………………złotych).

1. Ustalona w ten sposób cena może mieć charakter zmienny – może ulec zwiększeniu -   
   w zależności od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas realizacji oraz może podlegać waloryzacji.

**§ 6**

**Sposób wypłaty wynagrodzenia**

1. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez Parafię prawidłowo wystawionej faktury Vat dostarczonej wraz z kopią Protokołu Odbioru Robót.
2. Płatność nastąpi w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu określonego etapu prac w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

a) pierwsza transza płatności w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

b) druga transza płatności w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

c) trzecia transza płatności w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wypłata dofinansowania z Programu następuje po spełnieniu warunków wynikających   
z Promesy i Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie z rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz złożeniu przez Gminę wniosku o wypłatę dofinansowania   
w Aplikacji Polski Ład.

5. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez przedstawicieli Parafii protokoły odbioru przedmiotu umowy.

**§ 7**

**Polisa OC**

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności budowlanej od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie niższą niż………………………….zł ( słownie: ……………………………..złotych 00/100) oraz zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej do czasu wygaśnięcia rękojmi na warunkach nie gorszych niż w pierwotnej polisie. Wykonawca jest zobowiązany do okazania aktualnej polisy na każde wezwanie Parafii.
2. W przypadku przedłużenia polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub opłacania w ratach, Wykonawca każdorazowo dostarczy niezwłocznie Parafii potwierdzenie jej opłacenia wraz z kopią polisy.
3. Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy, o której mowa dostarczy Parafii polisę obejmującą nowy okres wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

**§ 8**

**Odpowiedzialność, Kary Umowne**

1. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
2. Jeżeli w stosunku do Parafii zostaną zgłoszone roszczenia przez osoby trzecie lub przez Inspektora nadzoru lub Parafii o naprawienie szkody powstałej z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w przypadku poniesienia szkód przez Parafię jest uprawniony do skorzystania z polisy OC sprawcy szkody.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 powyżej za każdy dzień opóźnienia wynikający   
   z przekroczenia terminu końcowego zakończenia realizacji prac będących przedmiotem niniejszej umowy.
4. Za brak ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 8 Wykonawca zapłaci Parafii karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 powyżej.
5. Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Parafii karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.
6. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

**§ 9**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca udziela Parafii gwarancji należytej jakości wykonanych prac na okres……………miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Rękojmia na wykonane prace wynosi 5 lat licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Parafia każdorazowo powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach   
   w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin i określić czas trwania, przyczynę i sposób usunięcia wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.2 oraz usunąć je w terminie 14 dni, chyba, że z obiektywnych przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe. W takim przypadku strony uzgodnią odpowiedni termin wykonania napraw.
5. W przypadku naruszenia powyższych terminów Parafia może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi, po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego   
   7 dniowego terminu, a ich kosztami obciążyć Wykonawcę.

**§ 10**

**Odbiory**

1. Odbiór ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej umówiony przedmiot odbioru po sprawdzeniu należytego jego wykonania.
2. Parafia lub w jej imieniu upoważniony przedstawiciel będzie dokonywał następujących odbiorów:

a). robót zanikających lub podlegających zakryciu – w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, a w przypadku odbiorów wymagających powołania komisji w terminie 7 dni – brak odbioru lub nie zgłoszenie uwag w tym terminie uznaje się za dokonanie odbioru bez zastrzeżeń;

b). odbiorów częściowych robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę etapu- Protokołem częściowego odbioru robót podpisanym przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.

c). odbioru końcowego przedmiotu Umowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę – Protokołem końcowego odbioru przedmiotu umowy. Protokół ten będzie podpisany przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.

4. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie dniem początku biegu gwarancji jakości i rękojmi dla wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, niezależnie od ich wcześniejszych odbiorów.

5. Odbiór ostateczny następuje najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji.

**§ 11**

**Korespondencja**

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej   
   o wszystkich czynnościach związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz dotyczących postanowień umowy. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod niżej wskazane adresy:
2. Parafia:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

1. Wykonawca:

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

**§ 12**

**Ochrona danych osobowych**

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
   1. przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą,
   2. do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia,
   3. dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
   4. do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
   5. zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się   
   z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą   
   oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.
7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.
8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dłuższym niż 7 dni
10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.
14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego   
    o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych   
    w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.
17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

**§ 13**

**Wierzytelności**

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 14**

**Polubowne rozwiązywanie sporów**

* + - 1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy   
         lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do poddania tego sporu pod mediację.
      2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

**§ 15**

**Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. Strony na każdym etapie realizacji umowy zobowiązane są współdziałania.
3. Wszelkie spory, z zastrzeżeniem § 14 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Załącznikami do umowy są:
   1. Zapytanie ofertowe.
   2. Złożona oferta.
   3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY:** | **WYKONAWCA:** |
|  |  |